مواصفات التجربة المجانية السحابية

HSE Training Dashboard

نموذج التسجيل + الحساب التجريبي + عدّاد 7 أيام + بوابة قياس الاهتمام

التحقق المسبق قبل شراء النطاق — قرار المالك 2026-10-20

وثيقة تنفيذ معتمدة من المرجع — تُنفَّذ كاملة بلا انحراف، وأي سؤال يُرفع قبل التنفيذ

الإصدار 1.0 — 21 أكتوبر 2026

سرّية — لأصحاب المشروع والمطوّرين

# المحتويات

عند فتح الملف في Word يُنصح بتحديث حقول المحتويات لضبط أرقام الصفحات تلقائياً.

الملخص التنفيذي: لماذا هذه الوثيقة الآن	3

بوابة القياس (بانتظار توقيع المالك)	3

الواقع القائم في المستودع: ما يُبنى عليه وما لا يُمس	4

المهمة 0: نموذج التسجيل الفعلي	4

المهمة 1: إنشاء الحساب التجريبي (يدوي أولاً)	5

المهمة 2: عدّاد التجربة والتنفيذ الحقيقي في القاعدة	6

المهمة 3: لوحة القياس ومصدر كل رقم	6

المهمة 4: رسائل الانتظار والمتابعة	7

قيود صارمة	8

خطة العمل (Definition of Done)	8

المخاطر وخطط التراجع	9

مهام المالك غير البرمجية قبل الإطلاق	9

سجل التعديلات (الإصدار 1.0)	10

# الملخص التنفيذي: لماذا هذه الوثيقة الآن

قرر المالك (2026-10-20 مساءً) عدم شراء النطاق الآن واعتماد التحقق المسبق: نُطلق تجربة مجانية 7 أيام على hse-training-dashboard.vercel.app بلا نطاق وبلا بطاقة ائتمان، نقيس الاهتمام 14 يوماً، فإن تجاوزت الأرقام بوابة القياس اشترينا hsecerts.com وبدأنا المرحلة 2 (التذكيرات ثم الفوترة).

هذه الوثيقة هي «آلة التجربة»: نموذج تسجيل فعلي يحل محل نموذج النسخ/الطباعة اليدوي، وإنشاء حساب تجريبي لكل شركة، وعدّاد 7 أيام تنفذه قاعدة البيانات نفسها لا الواجهة، ولوحة قياس تخرج أرقام البوابة بأوامر SQL موثقة.

مبدأ حاكم: لا نبني فوترة ولا تذكيرات آلية ولا نشتري نطاقاً قبل أن يثبت قياس الـ 14 يوماً أن الشركات تسجّل وترفع بيانات فعلية. كل ما في هذه الوثيقة يعمل على vercel.app + Supabase الموجودين الآن.

تقدير زمني: 3–5 أيام تنفيذ (مهمتان برمجيتان فعليتان + تجهيزات يدوية)، ثم 14 يوماً قياساً.

# بوابة القياس (بانتظار توقيع المالك)

الأرقام المقترحة بانتظار اعتماد حسن كما هي أو بتعديلها — لا يبدأ العدّ قبل توقيعها:

| البند | الهدف خلال 14 يوماً | مصدر الرقم (قابل للفحص) |
| --- | --- | --- |
| المسجلون | 10 شركات سجّلت في النموذج | select count(*) from trial_signups |
| رفع بيانات فعلية | 5 منها أنشئ لها حساب ورفعت ملف تدريب حقيقي | عدد المساحات التي فيها training_records أكبر من صفر |
| إشارة شراء | 3 أسئلة وصلت عن التذكيرات أو الأسعار | حقل الاهتمام في trial_signups + رسائل واتساب/البريد المسجلة يدوياً |

قاعدة القرار: يجب تجاوز بندين من الثلاثة — لا يكفي واحد. تجاوزهما فأكثر ← شراء النطاق + المهمة 4 (التذكيرات) + وثيقة المرحلة 2. لم يتجاوزهما ← نعيد صياغة العرض أو قناة التسويق قبل أي إنفاق جديد، ولا نشتري النطاق.

# الواقع القائم في المستودع: ما يُبنى عليه وما لا يُمس

فحص المرجع للكود الفعلي (21 أكتوبر) قبل كتابة هذه الوثيقة:

- landing/index.html — قسم «اطلب تجربة 7 أيام» يفتح نموذج «انسخ/اطبع» يرسل عبر أي قناة. النموذج لا يُرسل شيئاً. هذا ما تستبدله المهمة 0.

- src/lib/trial.js — بوابة UX وقت-البناء لأرشيف tar.gz. إشعارها الأمني نصاً: «user-experience gate, not access control» — التواريخ مخبوزة في البناء ويمكن تجاوزها بساعة الجهاز. قرار سابق: الأرشيف أصل تسويقي فقط. لا تُمسَّك هذه الوحدة ولا VITE_TRIAL_MODE ولا اختباراتها (24 اختباراً في tests/trialMode.test.js) — أي تعديل عليها يُرفع كسؤال للمرجع.

- جدول workspaces يحمل trial_ends_at وsubscription_tier — البنية تتوقع التجربة سحابياً منذ ترحيل المساحات. البناء عليها لا حولها.

- الصفحة التعريفية ثنائية اللغة بعنقود hreflang — أي نموذج جديد يظهر بالعربي والإنجليزي وينعكس مع dir=rtl تلقائياً.

# المهمة 0: نموذج التسجيل الفعلي (يحل محل النسخ/الطباعة)

- migration بصيغة Supabase CLI: جدول trial_signups (id، company_name، work_email، country، headcount_estimate، file_format، interest nullable، source_landing nullable، honeypot، created_at).

- RLS: إدراج عام للمجهول (anon INSERT فقط) لأن النموذج قبل الحسابات؛ لا SELECT لأحد سوى service_role. قيد فريد على work_email (تثبيت الإدخال المكرر).

- حقول النموذج: اسم الشركة، البريد العملي، الدولة، حجم العمالة تقديراً، صيغة الملف (CSV/XLSX)، وحقل اختياري «أهم ما يهمك» (قائمة: التذكيرات / التقارير للمراجعات / دعم العربية / السعر). هذا الحقل هو عدّاد «إشارة الشراء».

- حماية بسيطة من الإساءة: حقل honeypot خفي + رفض النطاقات الشخصية المجانية (gmail/hotmail/outlook…) بصيغة تحذير لا مانع صارم — الشركات الصغيرة تستخدمها أحياناً فعلاً.

- لا بريد إلكتروني في هذه المهمة — Resend محجوب بتوثيق النطاق. بعد الإرسال: رسالة «سنوافيك ببيانات دخولك خلال يوم عمل واحد» + زر واتساب wa.me برسالة جاهزة للمتابعة الفورية.

- يحافظ النموذج القديم (نسخ/طبع) كاحتياط: تبديل ميزة TrialForm behind إعداد، افتراضه الجديد.

تعريف الإنجاز: إرسال من / و/ar/ يسجل صفاً في Supabase خلال دقيقة؛ الإدخال المكرر بالبريد نفسه يُثبَّت لا يتكرر؛ honeypot لا يظهر للمستخدم؛ الاختبارات الحالية كلها خضراء (لا كسر لصفحة الهبوط).

# المهمة 1: إنشاء الحساب التجريبي — يدوي أولاً

قرار معتمد: الإنشاء الآلي الكامل (حساب + Magic Link بلا تدخل بشري) مؤجل. الإصدار الأول يدوي شبه مؤتمت:

- يستلم المالك إشعار تسجيل (فحص جدول trial_signups مرة يومياً + إشعار واتساب من العميل نفسه عبر زر المتابعة).

- في لوحة Supabase: Authentication ← Add user ← البريد العملي + كلمة مرور مؤقتة + Auto Confirm OFF ثم تأكيد يدوي، أو Magic Link يدوي.

- إنشاء المساحة: workspaces جديدة (اسم الشركة) + workspace_members للمستخدم بدور owner + trial_ends_at = تاريخ اليوم + 7 أيام.

- إرسال بيانات الدخول للعميل عبر واتساب/البريد بنص جاهز من المهمة 4.

- حد أقصى 20 حساباً تجريبياً ثم قائمة انتظار (قرار مرجعي — يحمي الجهد اليدوي إذا فاق الاهتمام التوقع).

تعريف الإنجاز: أول عميل حقيقي دخل ببياناته ورفع ملفاً خلال 48 ساعة من إنشاء الحساب، ومساحته معزولة (لا يرى غيرها)، وتجربته تنتهي بعد 7 أيام تقويمية بالتوقيت Asia/Riyadh.

# المهمة 2: عدّاد التجربة — التنفيذ الحقيقي في القاعدة

الفرق الجوهري عن trial.js القائم: هناك بوابة واجهة يمكن تجاوزها بساعة الجهاز، وهنا التنفيذ على مستوى القاعدة:

- Banner داخل التطبيق يقرأ workspaces.trial_ends_at من القاعدة (لا من البناء ولا من المتصفح): الأيام المتبقية للـ owner، ويختفي لغير owner.

- سياسة RLS على training_records و requirements: تمنع INSERT و UPDATE و DELETE عندما تكون trial_ends_at قبل اليوم — قاعدة البيانات نفسها ترفض، لا الواجهة. SELECT يبقى متاحاً (العميل يرى بياناته بعد انتهاء التجربة).

- عند الانتهاء: لا حذف فوري. تجميد + مهلة 30 يوماً + تصدير CSV كامل يُسلَّم للعميل، ثم حذف الجدول بعد التسليم المؤكد. الجدول نفسه (الإعدادات والمتطلبات) يبقى إن رغب بالاشتراك لاحقاً.

- اختبار العزل يمتد: حساب منتهي تجربته يُمنع على مستوى القاعدة (ليس في الواجهة فقط) — يُثبت بأمر supabase/REST مباشر خارج المتصفح.

تعريف الإنجاز: حساب تجريبي انتهت تجربته: الاستيراد والتعديل يُرفضان بخطأ قاعدة من خارج الواجهة، والقراءة تعمل، والتصدير الكامل ينجح، وtrial_ends_at بالتوقيت Asia/Riyadh لا يتأثر بساعة الجهاز.

# المهمة 3: لوحة القياس — مصدر كل رقم

لوحة بسيطة (صفحة /admin محمية بكلمة مرور بيئة، أو ملف runbook باستعلامات) تخرج أرقام بوابة القياس:

| الرقم | الاستعلام/المصدر الموثق |
| --- | --- |
| المسجلون | select count(*) from trial_signups where created_at >= تاريخ الإطلاق |
| أنشئ لهم حساب | عدد مساحات workspaces التي أُنشئت بعد الإطلاق ومرتبطة ببريد في trial_signups |
| رفعوا بيانات فعلية | عدد تلك المساحات التي فيها select count(*) من training_records أكبر من صفر |
| إشارة الشراء (التذكيرات/السعر) | select count(*) from trial_signups where interest في ('التذكيرات','السعر') + رسائل واتساب/البريد المسجلة يدوياً في ملف المتابعة |
| النشاط اليومي | آخر تسجيل دخول لكل مساحة (auth users last_sign_in) — هل يعودون أم سجلوا وانصرفوا |

تعريف الإنجاز: كل رقم في بوابة القياس يُخرج بأمر SQL واحد موثق في runbook — لا عدّ يدوياً من الذاكرة ولا أرقام من لوحات بلا أمر قابل للنسخ.

# المهمة 4: رسائل الانتظار والمتابعة — قوالب معتمدة

القناة المعتمدة الآن: واتساب wa.me يدوياً (لا نطاق، لا Resend). خمس رسائل تغطي الرحلة كاملة — تُعتمد نصوصها من هذه الوثيقة ولا تُرتجَل:

- تأكيد الاستلام: «استلمنا طلب تجربة — اسم الشركة — وسنوافيك ببيانات الدخول خلال يوم عمل واحد.»

- إرسال بيانات الدخول: الرابط + البريد + كلمة المرور المؤقتة + «يُنصح بتغييرها فور أول دخول» + رابط التطبيق.

- تذكير اليوم الخامس: «تبقّى يومان على نهاية تجربتك — بياناتك سليمة ويمكنك تصديرها في أي وقت.»

- يوم الانتهاء: «انتهت تجربتك — بياناتك مجمدة لا محذوفة، ولديك 30 يوماً لتقرر. نصدر لك ملفك الكامل بضغطة واحدة متى شئت.»

- العرض التجاري: «الخطة المناسبة لحجمكم: … — السؤال عن الأسعار والتذكيرات يُسجَّل كإشارة شراء في بوابة القياس.»

تعريف الإنجاز: القوالب الخمسة معتمدة نصاً في الوثيقة، وأول عميل يستلم الرحلة كاملة (استلام ← دخول ← يوم 5 ← انتهاء ← عرض) م documented في ملف المتابعة.

# قيود صارمة

| النوع | النص |
| --- | --- |
| لا فوترة | لا Stripe ولا Tap ولا صفحات أسعار — الفوترة وثيقة المرحلة 2، بعد النطاق |
| لا تذكيرات آلية | لا Resend ولا Vercel Cron — التذكيرات المهمة 4 من مرحلة التطوير السابقة تبقى محجوبة |
| لا مساس بـ trial.js | وحدة trial.js و VITE_TRIAL_MODE وأرشيف tar.gz أصل تسويقي فقط — أي تعديل عليها سؤال للمرجع |
| Migrations | بصيغة Supabase CLI فقط — الملفات القديمة الصيغة تفشل الاختبارات |
| جراحات SQL | أي تعديل على بيانات مستخدمين حقيقيين يُرفع للمرجع قبل التنفيذ |
| الواجهة | ثنائية اللغة وRTL من اليوم الأول — النموذج والرسائل بالعربي والإنجليزي |
| الإطلاق | لا تسويق ولا نشر للرابط خارج دائرة معارف محددة قبل اكتمال المهمتين 0 و2 واختبار العزل الممتد |
| الأسرار | مفاتيح Supabase في متغيرات بيئة Vercel — لا مفتاح في الكود أو Git |

# خطة العمل (Definition of Done)

| # | المهمة | لا تُغلق إلا عند |
| --- | --- | --- |
| 0 | نموذج التسجيل | إرسال من / و/ar/ يسجل صفاً؛ الإدخال المكرر يُثبَّت؛ honeypot خفي؛ الاختبارات كلها خضراء |
| 1 | الحساب التجريبي اليدوي | runbook خطوة بخطوة من لوحة Supabase؛ أول عميل دخل ورفع خلال 48 ساعة |
| 2 | العدّاد والتجميد | المنع على مستوى القاعدة يُثبت خارج المتصفح؛ القراءة تعمل؛ التصدير الكامل ينجح؛ Riyadh timezone |
| 3 | لوحة القياس | كل رقم بوابة بأمر SQL موثق واحد |
| 4 | القوالب الخمسة | معتمدة نصاً؛ أول رحلة عميل كاملة موثقة |

أسلوب التسليم: فرع لكل مهمة + PR، وتقرير إنجاز واحد يثبت كل تعريف إنجاز بأدلة (أوامر، أرقام، سجلات). لا دمج دون استيفاء تعريف الإنجاز، وأي انحراف يُرفع كسؤال مبدوء بـ«للمرجع:» قبل التنفيذ.

# المخاطر وخطط التراجع

- تسجيلات وهمية تلوث البوابة: التخفيف honeypot + قيد فريد + اعتبار بند «رفع بيانات فعلية» هو الأصدق — من رفع ملفاً حقيقياً عميل حقيقي مهما كثر المسجلون.

- إجهاد يدوي إذا فاق الطلب 20 حساباً: قائمة الانتظار مع رسالة «دورتك القادمة» — لا نحول للآلي إلا بقرار مرجعي بعد القياس.

- عميل يتجاوز التجميد بأدوات المطور: التنفيذ في RLS لا في الواجهة — لا يتجاوز إلا بمفاتيح الخادم نفسها.

- بيانات عميل عند انتهاء التجربة: لا حذف إلا بعد تسليم CSV مؤكد — درس حادثة الاستعادة من audit_log وثّقناه سابقاً.

- تجاوز البوابة بأرقام ضعيفة (10 مسجلين بلا نشاط): شرطان من ثلاثة لا واحد، وبند النشاط اليومي في لوحة القياس يكشف التسجيل الصامت.

# مهام المالك غير البرمجية قبل الإطلاق

- اعتماد أو تعديل بوابة القياس (10/5/3) — توقيعها يبدأ العدّ.

- تفعيل Analytics في لوحة Vercel (معلّق منذ جلسة أقدم) + Search Console وتقديم sitemap — يعملان على vercel.app بلا نطاق.

- فحص المتصفح لفرع fix/import-record-id ثم دمجه (الاستيراد ← تعديل سجل ← تحديث لا نسخة) — PR #14.

- تجهيز رقم واتساب للمتابعة التجارية (رقم العمل لا الشخصي).

# سجل التعديلات (الإصدار 1.0)

21 أكتوبر 2026 — إصدار أول معتمد من المرجع. بُني على فحص مباشر للمستودع (trial.js، trialMode.test.js، landing/index.html، build-trial-release.mjs) لا على الذاكرة. يحل محل أي وثيقة تسويقية سابقة عن «أرشيف التجربة» — tar.gz يبقى أصل تسويقي فقط بقرار سابق.

قاعدة الاشتباك تبقى: كلود يملك «كيف» داخل الحدود المعتمدة، والمرجع يملك «ماذا ولماذا» — وكل انحراف سؤال قبل التنفيذ لا بعده.